Repositorio

https://github.com/joseluisdaza/MFS_MetodologiasAgiles.git

Objetivo del proyecto

Implementar un prototipo de sistema web para la gestión de bienes inmuebles.

Implementar un prototipo de sistema web para el registro, uso y  mantenimiento de bienes inmuebles.

Actores involucrados

| StakeHolder | Propietario Funcionario Supervisor Docente |
| --- | --- |
| Equipo de desarrollo | Desarrolladores Ingenieros de calidad Business analyst |
| Project Manager/Scrum Master | José Daza |
| Product Owner | Equipo |

Fases y entregables

| Fase | Inicio | Fin | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 - Definición de requerimientos | 10/11/2025 | 12/11/2025 | Documento de requerimientos funcionales y no funcionales. |
| 02 - Casos de uso | 12/11/2025 | 17/11/2025 | Documento con casos de uso |
| 03 - Correcciones/Observaciones | 17/11/2025 | 19/11/2025 | Documentos corregidos |
| 04 - Product Backlog | 19/11/2025 | 21/11/2025 | Definir historias de usuario y sprints - Forecast |
| 05 - Sprint 01 | 21/11/2025 | 24/11/2025 |  |
| 06 - Sprint 02 | 24/11/2025 | 26/11/2025 |  |
| 07 - Sprint 03 | 26/11/2025 | 28/11/2025 |  |
| 08 - Sprint 04 | 28/11/2025 | 01/12/2025 |  |
| 09 - Sprint 05 | 01/12/2025 | 03/12/2025 |  |
| 10 - Sprint 06 | 03/12/2025 | 05/12/2025 |  |
| 11 - Sprint 07 - Final | 05/12/2025 | 08/12/2025 |  |

Riesgos principales

Si los requerimientos funcionales o no funcionales no se definen con precisión desde el inicio puede haber un doble trabajo.

Al ser un prototipo puede no contemplar escalabilidad, seguridad o persistencia real, lo que pueda limitar la aplicabilidad futura.

El retraso de cualquier sprint puede comprometer los entregable finales.